## Slide 1: Informatika
Matija Krsnik, Miha Prah, Anže Golob • 22. 05. 2023

## Slide 2: GitHub repozitorij
Struktura in naslov
https://github.com/mihaprah/informatika_PR2
Struktura: ločen backend in frontend
backend (SpringBoot java)
frontend (React)
Uporaba
Javen

## Slide 3: Prototip

## Slide 4: Metode dela
Iterativni pristop dela
Razdelitev celotnega projekta v manjše podkomponenete in nato izgradja teh v celoti
Na koncu združimo podkomponente v večjo strukturo

## Slide 5: Izkušnje
Pozitivne
Realen problem
Razširjanje obstoječih znanj
Negativne
Težje razumljivi podatk
Strokovna dokumentacija

## Slide 6: Dvotedenski plan
Naloga 1
Razumevanje problema
Spoznavanje z domeno
Naloga 2
Izgled končne rešitve
Realizacija na frontendu
Naloga 3
Uvoz, razumevanje in obdelava pridobljenih podatkov
Naloga 4
Začetek obdelave podatkov na backendu (SQL)

## Slide 7: Stanje realizacije

## Slide 8
8.05.23
Brainstorming
15.05.23
Pogovor s stranko in začetek ustvarjanja projekta
22.05.23
Obdelava podatkov in prvi izgled uporabniškega vmesnika
29.06.23
Dokončanje uporabniškega vmesnika
05.06.23
Odprava napak in dokončanje projekta